四川知行路桥股份有限公司

沥青路面劳务施工

招标文件

招标人：四川知行路桥股份有限公司

二零一七年六月

- 一、前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：四川知行路桥股份有限公司 地址：成都市高新西区百草路366号萃峰国际招商中心 公司联系地址：成都市高新西区百草路366号萃峰国际招商中心 联系人：邸晓娟 联系电话：13880406866 现场联系人：邸晓娟 电话：13880406866 |
| 2 | 项目名称：大成都范围内市政道路改造工程项目 |
| 3 | 计划工期： 365天。具体开工、完工时间由招标人按照施工计划与进度要求另行通知。 |
| 4 | 现场考察时间：开标前任意时间自行考察 投标人提问截止时间：开标前3天 招标人接收提问邮箱：zhixingluqiaogufen@163.com 招标人澄清问题时间：开标前2天 招标人澄清问题方式：以电子邮件方式发至各投标人邮箱 |
| 5 | 购买招标文件日期：2017年6月28-7月5日； 购买地点：成都市高新西区百草路366号萃峰国际招商中心；要求带投标单位介绍信及营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关资料；也可电子报名； |
| 6 | 投标文件有效期：招标之日后15天 |
| 7 | 《投标文件》份数：正本1（壹）份，副本1（壹）份 |
| 8 | 递交《投标文件》时间：2017年07月10日下午17点30分前 开标时间：2017年07月11日上午9点30分 开标地点：成都市高新西区百草路366号萃峰国际招商中心2楼会议室 |
| 9 | 投标保证金：无 |
| 10 | 投标要求：具有国家工商行政管理部门颁发的营业执照、资质证书（劳务分包）、安全生产许可证、一般纳税人资格证明（若为一般纳税人）。 |
| 11 | 其他要求： 1、投标人不得有对招标人的工作人员进行送礼、回扣贿赂等行为，不得与他人串通投标。一经发现,招标人有权废除投标人的投标文件及可能终止今后的合作,由此产生的法律后果由投标人自行负责。 2、投标人需要有较强的资金周转能力。施工期间具有较强的资金垫付能力，垫付的资金不计利息，不得在招标人资金暂时不到位的情况下停止施工。 |

- 二、总则

- 1. 招标范围

1.1本项目招标人愿意接受为修建、完成本招标范围所定义的工程及其缺陷修复所提交的投标文件。

1.2工程说明。

1.2.1工程名称： 年度摊铺劳务打包

1.2.2工程范围及内容：

沥青混凝土路面劳务施工。

1.2.3施工区域及施工项目：大成都范围内。

1.2.4现场条件：无

1.2.5工程特别要求：

服从成都市市政工程相关文件及相应规范要求。

1.3工期、保修期限

1.3.1本项目工期：365天。

1.3.2保修期：经监理、业主验收合格之日起2年。

1.4质量标准：达到本工程设计及国家市政施工验收规范合格标准。

- 2. 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自付。

- 3. 现场考察

3.1投标人将在前附表写明的地点和时间由招标人带领对现场及其周围环境自行考察，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

3.2在现场考察过程中，投标人发生的人员伤亡和财产损失，不论何种原因造成，招标人均不负责。

3.3现场考察期间的交通、食宿等由投标人自行安排，费用自理。

3.4现场考察之后，如果投标人认为需要再次进入现场考察，招标人将予支持，费用由投标人自理。

- 4. 标前答疑

投标人可在领取招标文件后，投标人可向招标人提出疑问，招标人在开标前2日内答复。

- 三、招标文件

- 5. 招标文件的澄清、解答与修改

本招标文件的解释权属于招标人。

- 四、投标文件

- 6. 投标文件的组成

《投标文件》包括商务内容、技术内容两部分。投标人必须按照规定的内容编写并分类准备两部分文件。

6.1投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

6.1.1（1）商务标内容，包括：

A投标报价书、承诺书

B企业资质证明文件（包括安全生产许可证、营业执照、资质证书等）前附投标人基本情况一览表（包括项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等的劳动合同和社保证明及资格证书、企业业绩及相关证明文件

C法定代表人身份证明书

D授权书（如有）

E标价的工程量清单

（2）技术标内容，包括：施工方案（附拟投入人员机械设备表）

施工方案及附表应满足招标文件条款、技术规范、计划工期的要求，方案中须对机械人员的配备、质量安全工期的保证措施进行详细阐述，以上将作为招标人对投标文件进行评审的依据。

- 7. 投标价

7.1投标价的编制依据为本招标文件。

7.2投标人的投标价应是完成本招标文件所述的本合同工程的人工机械及材料费用、设备材料的采购、施工、完工、缺陷修复及其工程量变化、工程变更所必须的一切工作和义务以及当地人文环境及资源配置等情况的综合投标价。

7.3工程量综合单价

7.3.1对于年度劳务摊铺工程量的综合单价，本工程采用包干价招标方式确定。

7.3.2工程量清单

（1）工程量由招标人提供，工程量依据各项目初步设计图纸和本招标文件要求确定。

（2）招标人提供的工程量，是全体投标人进行投标报价时的共同基准，投标人不得自行修改。

7.3.3工程量综合单价除应符合本文件其他规定外，还应遵守以下规定：

（1）投标人还应充分考虑市场行情的走势、为实施本合同工程承包人将来可能付出的成本、整体综合单价水平、以及承包人的实力与管理水平等诸多因素后，自测风险，自行组价，并自主报价。

（2）经双方确认后的工程量综合单价在合同履行期间一律固定不变，在合同履行期间任何可能导致工程量清单内综合单价调整的风险均由投标人承担，投标人在进行投标报价时应充分考虑风险，并将可能导致工程量清单内综合单价调整的全部风险包含进现有的投标报价中。

（3）投标人应认真填写工程量综合单价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已综合或分摊在本合同工程的有关项目的单价或总额价中。

7.4  工程量清单外的综合单价

未列细目不予计量的工作和其它全部为实施完成本合同工程的工作和辅助工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

7.5  投标人临时设施场地区域由招标人统一规划，招标人向投标人提供三通一平，水、电表由招标人安装，但生产性临建设施及生活设施、水电费用由投标人自行考虑并进入各项目综合单价内，招标人不另行支付。

7.6  投标人应将在施工过程中可能采取如安全生产、文明施工等的措施所可能产生的全部费用包含进投标报价中，招标人不另行支付，投标人还应考虑到如其在施工过程中所采取的措施不能满足安全生产、文明施工等的实际需要时，招标人有权责令其进一步采取补救措施，投标人应无条件执行，由此产生的费用也应被认为已包含在投标报价中，招标人也不另行支付。

7.7  根据国家、成都市的有关法律、法规，投标人承担进行本项目

施工的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及以外须缴纳的直接的或间接的税项、费用或收费应包括在投标人递交的工程量清单各细目的综合单价内，招标人不另行支付。其他各类税项、费用或收费包括（但不限于）以下各项：

（1）企业所得税；

（2）个人所得税；

（3）增值税；

（4）依法依约应缴纳的各种行政事业性收费与经营性收费；

（5）国家和成都市的现行法律、法规等规范性法律文件规定应由承包人缴纳的其他税项、费用和收费。

7.8  招标人不接受投标人递交投标文件时针对本合同工程递交的调价函。

7.9 投标人应采取措施确保在规定的工期内完成本合同内容，并应考虑到当招标人根据工程整体需要对工程部分区域进行抢工时，投标人必须调整施工计划，增加人、机赶工，确保在完成招标人对该区域的抢工要求。投标人在执行本款所产生的费用，应被认为已摊入工程量清单相关项目的单价和合价中，招标人不另行支付。

7.10投标人还应考虑到因外部因素干扰对施工造成影响甚至停工等，投标人应将该项费用考虑进工程量清单综合单价内，招标人不另行支付。

7.11各投标人不得相互串联哄抬标价或恶意压价，不得以低于成本价的方式填报任何项目单价。出现此种情况者，将被作为废标处理。

- 8. 投标货币

本工程投标报价与支付采用的币种为人民币。

- 9. 投标文件有效期

9.1投标文件有效期为前附表所规定的时间内，所有投标文件均保持有效。

- 10. 投标文件编制

10.1 投标文件必须按本招标文件要求格式编制，投标文件中不得出现涂改、行间插字或删除。

- 11. 投标文件的签署和装订

11.1投标文件中的商务部分与技术部分应符合本文件的规定，份数按前附表规定：正副本各一份。副本应是正本的复制件，正副本不一致以正本为准。

11.2投标文件的商务部分与技术部分可装订为一册，商务部分内容在前，技术部分在后，不得采用活页夹。招标人可对装订松散的投标文件作废标处理。

11.3投标文件采用A4纸单面制作、装订，在封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”字样。商务部分全部内容及技术部分的封面或扉页上还应加盖投标人印章并经法人或授权委托人签全名，不得使用签名章代替签字。

11.4投标文件的正本和副本应用不褪色的蓝、黑墨水笔书写或打印，字迹清晰易于辨认。

11.5投标文件如由投标人的法定代表人签字的，无须提供授权书；如由委托人签字的，须同时提交授权书原件，且授权书格式、签字、盖章及内容均符合招标文件的要求。否则授权书以及委托代理人对投标文件签署无效。授权书原件应装订在投标文件商务标的正本之中。投标人的法定代表人或其授权的委托代理人称为投标文件的签字人。

11.6当书面文件的正本与副本有不一致时，以书面文件的正本为准。

11.7投标文件应清晰无误，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章，并由投标文件签字人签全名，不得使用签名章代替。

- 五、投标文件的递交

- 12. 递交投标文件截止期

12.1投标人必须按照本招标文件写明的地址，在本招标文件所规定的递交投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。

12.2在特殊情况下，招标人如果决定推迟递交投标文件截止期，则将此决定通知所有投标人。在此情况下，以招标人通知的日期作为新的投标截止期。

12.3若投标人未能在截止期前交投标文件送达招标人，招标人将不接纳该投标文件，视为放弃。

- 六、开标与评标

- 13. 开标

13.1招标人对所有符合招标文件规定的投标文件进行评审，并作好记录，存档备查。

13.2开标后对于实质上不符合招标文件要求的投标文件，将对该投标文件视为废标。

- 14. 保密

14.1开标后直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、评比工作，都将在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或无关人员泄露。

- 15. 评标小组、评审程序和方法

15.1评标小组由招标人自行研究产生，投标人无权干予。

15.2评标小组负责投标文件的评审，决定中标单位。

15.3评标按照以下程序进行：

（1）对投标报价进行评审；

（2）对投标文件进行初步评审；

（3）对符合招标文件规定的投标文件进行详细评审；

15.4 详细评审方法

15.4.1 评标委员会从投标报价、合同条件、财务能力、技术能力、管理水平、业绩经验以及履约信誉等方面对投标文件进行详细评审，在评审中，如果发现：

A 提出与招标文件的要求相悖的，如：重新划分风险；增加招标人责任范围；减少投标人义务；提出不同的工程验收、计量、支付办法；在投标活动中存有欺诈行为等；

B 对本合同工程的内容、范围、工程质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护、控制造价等方面有重大改变；

C 投标人的财力资源不足以满足履行合同的；

D 投标人派遣的拟投入本合同工程的技术人员素质、机械设备的配置情况不足以满足本合同工程实施的；

E 投标人编织的关键工程技术方案、保证质量标准、进度的施工方案及相关技术措施明显不合理、不可行或不可靠，不能确保本合同工程的质量、工期与安全生产要求的；

F 企业资质、人员材料、施工业绩及履约信誉等材料虚假的；

G 不能在施工中满足招标人对局部区域抢工要求的。

投标文件如有不符合以上条件之一者，属于重大偏差，按废标处理。

15.4.2 评分细则

| 序号 | 内容 |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 技术部分 10分 | 资质要求 2分 | 公路路面工程劳务承包叁级以上（含叁级）得分2分，未达到要求按废标处理 |
|  |  | 工程业绩 4分 | 有近3年内类似工程业绩三个以上得满分，少一个扣1.5分 |
|  |  | 施工方案 4分 | 要求：人员设备配备合理，质量安全工期的保证措施有详细阐述 |
| 2 | 投标报价90分 | 单价得分 27分 | 招标人设立投标参考价，投标单价不得高于招标人参考价，在招标人参考价0~负15%范围内的为有效报价，投标人的所有有效报价乘以30%与招标人参考价乘以70%的加权平均值下浮2%为最高得分，每增减1%扣0.2分，每项目最多扣2分。 |
|  |  | 总价63分 | 招标人设立投标参考价，投标总价不得高于招标人参考价，在招标人参考价0~负15%范围内的为有效报价，投标人的所有有效报价乘以30%与招标人参考价乘以70%的加权平均值下浮3%为最高得分，每增减1%扣1分。 |

招标单位将选择前三名为中标候选人，本次拟确定1--3家中标单位进行竞争性谈判，最终确定合作方及合作条件。

- 16. 低于成本价及高于栏标价的投标

招标人在本工程项目招标中设立参考价。参考价由招标人在招标时向投标人公布。如果投标人的报价低于招标人参考价15%以下或是高

于招标人设立的参考价者，招标人有权将其投标书作为废标。

- 17. 不平衡报价的审查及中标单位价格调整

17.1 招标人对中标人投标报价中明显不平衡报价的工程项目单价进行调整，使其趋于平衡。若中标候选人拒绝调整，招标人有权取消其中标资格。

17.2 招标人对所选择的中标单位，招标人可对其单价及相应合价进行调整，中标单位若不接受招标人对其价格的调整，招标人有权取消其中标资格。

- 七、合同条款详见附件：沥青路面劳务分包合同

- 八、技术规范

本合同工程技术规范及质量标准参照以下规范：

（1）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

（2）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034—2000）

（3）《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092－96）

（4）《路面稀浆封层施工规程》，CJJ 66-95；

（5）《无障碍设施施工验收及维护规范》(GB50642-2011)

（6）《公路工程质量检验评定标准》，JTG F80/1-2004；

（7）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1－2008）及成都市相关要求及其它技术文件。

- 九、投标报价书、承诺书、投标保证金、

法定代表人证明和授权委托书

- 10.1 投标报价书(格式)

投标报价书

四川知行路桥股份有限公司：

1、我们已仔细研究并接受了                的招标文件(包括补充通知)的全部内容并察勘了现场，我方愿意以X元/吨单价作为投标报价，工期按合同约定实施和完成承包合同工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量等级达到合同要求。

2、我方提交的投标文件在投标截止时间后的30天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、若我方中标：

(1) 我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2) 随同本投标报价书提交的投标文件中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3) 我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4、报价中属于招标人供应的材料等费用，在验工计价拨款时按合同规定进行扣除。

5、我方充分理解，本工程是综合单价招标，最终按业主提供的图纸计算的工程数量经招标人认可后进行结算。如果施工中我方不能保证安全、质量、进度等而不能令招标人满意，按合同规定将终止合同，我方坚决服从，并在三天内撤出现场，结算单价按合同单价的70%进行结算。

6、如果我方中标，保证忠实履行合同，保证施工安全，保质保量完成任务。

7、我方理解，贵方不一定接受最低报价中标，并对中标与否都不作任何解释。

投标人：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

姓名：

地址：

电话：

传真：

银行帐号：(包括开户行地址、电话、传真)

邮编：

日期：  年  月  日

10.2 承诺书(格式)

承 诺 书

四川知行路桥股份有限公司：

我自愿参加          元/吨的单价竞标活动，并作如下承诺：

1、接受并遵守招标文件中各项规定，同意招标文件作为合同文件的一部份。

2、投标文件提供的项目经理与现场第一负责人是同一人，中途不变更；如因特殊情况需要变更，需以文字报告并经甲方审批同意。

3、保证服从招标人的领导、调度和协调，如因施工方案或工期要求等方面的改变，服从招标人对任务所做的调整。

4、本工程我方不要求预付款，在业主计量支付启动前，由我方自行筹资施工；如业主对招标人不能按期拨款，招标人给我方拨款同等顺延。

5、在协议执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，招标人有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在招标人规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿造成招标人的损失。

6、若我方中标，按期签订合同并开工。若在规定期限内无故拖延合同签订或不按期开工，接受招标人取消中标资格的处理。

7、每次计量支付同意招标人支付条件，待工程全部结束验收合格后办理结算手续。

8、我方理解招标人不一定以最低报价选择中标单位；无论中标与否，参加投标的一切费用，我方自行承担。

9、我方愿以固定综合单价的承包形式签订合同。

10、我方项目负责人与技术人员、机械设备按投标书中约定的时间进场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，每人每天罚款5000元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款3000元。

11、我方项目负责人保持长期在施工现场，请假须报招标人批准，无故不在现场，每天罚款5000元。

12、坚决按照招标人创优规划要求和标准进行质量控制。

13、我方承诺按时足额发放工人工资。

此承诺书，中标后作为“合同”的主要内容之一。

投标人（盖章）：

法人代表或代理人签字：

日期：  年  月  日

- 10.2 承诺书(格式)

承 诺 书（二）

四川知行路桥股份有限公司：

我自愿参加                 的综合单价竞标活动，并作如下承诺：

保证所承担的工程绝不分包或转包，否则按我方违约处理，没收应付未支付我方劳务价款。

此承诺书，中标后作为“合同”的主要内容之一。

投标人（盖章）：

法人代表或代理人签字：

日期：  年  月  日

- 10.3法定代表人证明(格式)

法定代表人证明

四川知行路桥股份有限公司：

(法定代表人姓名、职务)    (居民身份证编号：   )为我单位的法定代表人。

法人(盖章)：

法定代表人：(签名)

日期：  年   月  日

10.4授权委托书(格式)

授权委托书

四川知行路桥股份有限公司：

兹委托    (被委托人姓名、职务)    (居民身份证编号：   )为我单位的委托代理人，代表我单位就               项目签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

授权委托单位(盖章)：

法定代表人：(签名)

委托代理人(被授权人)：(签名)

日期：  年  月  日

- 11  投标附件

- 11.1 投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 网址 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 出生年月 |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 员工总人数(人) |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书号 |  |  |  |  |  |  |
| 安全许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 流动资金(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量(万元)： |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期   年   月   日

- 11.2 拟投入主要管理、技术人员资料表

拟投入主要管理、技术人员资料表

| 序 | 姓名 | 本项目拟任 | 性别 | 年龄 | 岗位证书 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 职务 |  |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期   年  月  日

11.3拟投入本工程的主要机械设备表

拟投入本工程的主要机械设备表

| 名称、型号、规格 | 数量 | 制造 厂商 | 性能参数 | 购置 时间 | 检修 情况 | 现在 何处 | 进场 时间 | 新旧 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期   年  月  日

11.4企业业绩一览表

企业业绩一览表

| 工程名称 | 甲方名称 | 工程规模 | 完成产值 | 开竣工日期 | 工作内容 | 质量等级 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |